**异构系统集成平台技术需求邀请招标公告**

一、项目名称

异构系统集成平台

二、项目需求

异构系统集成平台登录、信息格式管理、组件管理、转换关系管理、映射建模管理等新增功能模块。

三、采购控制价

人民币25万元

四、报名要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.须具有独立法人资格，提供有效的企业法人营业执照；

五、报名方式及截止时间

1.报名方式：采取网上报名的方式，将报名所需材料加盖公章，扫描后发送至pany＠ustc.win；

2.报名截止时间：2024年2月4日晚上24:00，以电子邮件发出时间为准。

六、中标方式及合同签订

对满足服务要求的有效报名参与者，拟于2024年2月5日开标，开标结果挂网公示，并以《成交通知书》的方式告知中标方。确认成交后即签订合同。

七、供货方式

合同签订后的次日，即可提供服务。

八、项目单位及联系方式

项目单位：长三角信息智能创新研究院

联系人：潘勇　联系方式：18702140245

九、附件

1、异构系统集成平台技术需求

2、保密协议

长三角信息智能创新研究院

 2024年2月1日

## 附件1：

**异构系统集成平台技术需求**

异构系统集成平台是长三角信息智能创新研究院自研产品。

一、需求

 根据甲方提供的原型图和系统需求文档完成系统功能需求分析、功能设计、后端页面研发、联调及完整功能的测试以及输出所有标准过程产物。

系统功能清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 一级模块 | 二级模块 |
| 1 | 登录 | / |
| 2 | 信息格式管理 | 信息格式管理列表 |
| 3 | 新建信息 |
| 4 | 启用/禁用信息 |
| 5 | 删除信息 |
| 6 | 组件管理 | 组件管理列表 |
| 7 | 新建组件 |
| 8 | 启用/禁用组件 |
| 9 | 删除组件 |
| 10 | 转换关系管理 | 转换关系列表 |
| 11 | 新建转换关系 |
| 12 | 启用/禁用转换关系 |
| 13 | 删除转换关系 |
| 14 | 检查转换关系 |
| 15 | 运行/终止转换关系 |
| 16 | 下载JAR包 |
| 17 | 映射建模管理 | 映射建模列表 |
| 18 | 新建映射建模 |
| 19 | 启用/禁用映射建模 |
| 20 | 删除映射建模 |
| 21 | 检查映射建模 |
| 22 | 运行/终止映射建模 |

二、要求

1.时间要求

要求**2024年2月7日-2024年3月7日期间**驻场开发，

部署：3月10日前完成模型的所有部署工作。

测试：3月10日前完成所有功能测试和所有验收材料准备。

上线试运行：3月10日上线发布，3月10日-3月17日试运行。

2.产出要求

（1）开发源码；

（2）标准过程产物：里程碑计划表、团队干系人表、概要设计说明书、业务分析报告、需求规格说明书、详细设计说明书、模块功能点设计文档、需求变更明细单、会议记录、项目周报、阶段性总结报告、测试需求分析报告、测试计划、测试用例、性能测试报告、软件功能测试报告、进度确认单、操作手册、初验功能确认、试运行报告、Bug清单、验收汇报胶片、工程款支付申请表、各类报审表（上线验收申请、需求变更、项目团队成员、项目周报、计划、概要设计文件、业务分析报告、模块功能点设计、详细设计、需求规格说明、汇报材料、测试报告、操作手册、会议记录、进度确认、延期申请等）

（产出依据实际情况可能出现调整，以实施过程中甲方最终要求为准。）

3.技术及能力要求

（1）后端研发

技术框架：Spring 3.X以上、springboot、mybatis、mybatis-plus、mySQL、redis、layui、html、css、javaScript。

支持环境：centos 7.5 x64、JDK8、nginx 1.4、mysql 5.7.28、hadoop2.6.4、hive1.2.1。

后端功能：基于成熟的框架进行模型自动化部署，参与需求分析并撰写相应的技术文档。

（2）测试

技术框架：有调度、自动化、大数据相关测试经验。

1. 投标要求

1.时间

（1）报名确认并提交保密协议：2024年2月3日。

（2）投标材料准备及提交：截止 2024年2月4日24点。

（3）开标:2024年2月5日。

（4）中标公示：2024年2月6日-2022年2月8日。

2.投标材料

*<所有投标材料于2024年2月4日24点前提交至邮箱pany@ustc.win>*

1. 投标确认书

提供盖章后的投标确认书

1. 公司能力证明

营业执照、公司规模（社保记录）、公司资质证书(ITSS信息系统服务证书、CMMI软件能力成熟度证书等)、公司相关的业绩合同（合同扫描件，原件备查）。

（3）驻场项目人员名单

*<1、按照以下格式填写反馈；2、项目人员能力证书需提供扫描件，原件备查。>*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 学历 | 手机号码 | 经验描述 |
| *1* | *后端研发工程师* | *\*\*\** | *本科* | *\*\*\** | *1、完成\*\*项目，完成\*\*功能研发。* |
| *2* | *测试* | *\*\*\** | *硕士* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

附：证书扫描件

（4）报价明细

*<1、本项目使用功能外包方式报价，按照以下格式填写反馈；2、本次报价将作为后期新增外包需求的参考依据。>*

（5）交付承诺函

提供盖章后的承诺函，承诺能按照投标时间和质量要求完成所有交付工作，若出现延期或质量偏差，投标方将承担所有损失，既按照中标金额的双倍金额进行赔付。

附件2：

**文档密级： AAA**

 **编号：**

**保 密 协 议 书**

甲 方： 长三角信息智能创新研究院

法人代表： 承孝敏

甲方地址：安徽省芜湖市城东新区国泰路2号中国电信云计算中心

乙 方：

法人代表：

身份证号：

联系电话：

乙方因参与甲方组织的项目投标，已经（或将要）知悉甲方的商业秘密，为了明确乙方对甲方的保密义务，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》及《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》等有关法律法规，经平等协商，甲乙双方一致同意达成如下协议：

1. **保密内容**

甲、乙双方确认，乙方应承担保密义务的甲方商业秘密范围包括（但不限于）以下内容:

1. 经营信息，包括甲方发展战略、发展规划、产品规划；暂不公开或不公开的经营分析、企业投融资与财务、统计信息；甲方市场营销策略、客户资料、重大商业活动计划及安排、暂不公开或不公开的合作伙伴相关业务信息；甲方招投标中的所有材料等。
2. 技术信息，包括产品设计、产品图纸、生产模具、作业蓝图、工程设计图、生产制造工艺、制造技术、计算机程序、代码、音库、技术数据、专利技术、科研成果、系统及应用软件、数据库等。
3. 交易秘密，包括招投标活动中获得的联系人信息，买卖意向，成交或商谈的价格，商品性能、质量、数量、交货日期等。
4. 其他一切涉及甲方的企业运营状况，能够给甲方带来利益，甲方采取保护措施予以管理的资料、信息等。
5. 本协议所规定的保密义务地域范围为全球所有国家。
6. **保密期限**
7. 甲、乙双方确认，乙方的保密义务自甲方告知乙方或乙方通过招标环节知悉时开始，到该商业秘密公开或被公众知悉时止。
8. 乙方的保密期限并不因中标结果和项目验收而终止。
9. **违约责任**
10. 乙方违反此协议，利用从甲方获得的商业秘密从事与甲方相竞争的业务、或服务于与甲方相竞争的企业、或将商业秘密泄露给任何第三方的，乙方所得利益均归甲方，且给乙方提供条件的任何法人、自然人均承担连带赔偿责任，同时追究相关法律责任。给甲方造成经济损失的，甲方可继续向乙方追偿实际损失，情节严重的甲方可依法向司法机关报案。
11. 若乙方违反保密义务，应一次性向甲方支付违约金为项目招标预算金额的两倍。如果违约金不足以弥补甲方实际损失的，甲方可继续向乙方追偿实际损失，同时乙方应承担甲方主张乙方违约责任所产生的一切费用，包括但不限于诉讼费、保全费、立案费、律师费、执行费、交通费、拍卖费等。乙方履行违约责任后，需继续履行保密义务。
12. **其他规定**
13. 当双方发生争议时，首先应当在平等、合理的前提下进行友好协商，协商无效时，可以根据争议内容不同向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
14. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经甲、乙双方签字盖章之日起生效。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| 经 办 人:  | 经 办 人:  |
| 时 间： 年 月 日 | 时 间： 年 月 日 |